Załącznik 5 (wzór umowy)

znak sprawy: ZNP-1/2024/Krypta

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta w Proszowicach w dniu ………. 2024 r. pomiędzy:

Parafią Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia NMP w Proszowicach, ul. 3 Maja 1, 32-100 Proszowice posiadającą NIP: ………….,

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowana przez:

…………………… - Proboszcza Parafii

a

………………………………………………………………………………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwani w umowie „Stronami”,

po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkurencyjnym i wybraniu oferty najkorzystniejszej.

Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie konkurencyjnym

- Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z „Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

- Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:

a) Uchwale Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.;

b) Regulaminie Naboru Wniosków o dofinansowanie.

- Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 lit a) i b) godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).

- Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).

- Strony ustalają, że wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części.

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest remont konserwatorsko – budowlany krypty w Kaplicy p.w. Świętej Trójcy w Proszowicach dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dofinansowane  z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” obejmujący:

- Naprawa fundamentów, wyrównanie powierzchni, wzmocnienie.

- Zszycie i wypełnienie pęknięć w ścianach i sklepieniach krypty. Wymiana – uzupełnienie  zdegradowanego materiału ceglanego.

- Usuniecie całej powierzchni posadzki budynku kaplicy wraz z progiem. Usunięcie materiału podposadzkowego.

- Wykonanie płaszcza żelbetowego wzmacniającego sklepienie krypty. Likwidacja wtórnych podpór betonowych wspierających sklepienie krypty.

- Wykonanie podbudowy pod nową posadzkę.

- Założenie nowej posadzki w nawie z marmuru bolechowickiego. Założenie odzyskanej starej posadzki w prezbiterium.

- Wykonanie nowego progu z piaskowca.

- Wykonanie nowego włazu wejściowego do krypty..

- Parafia Rzymskokatolicka posiada pozwolenie MWKZ nr 21/18 na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku: remont konserwatorski budynku kaplicy pw. Św. Trójcy w Proszowicach wraz z dzwonnicą i ogrodzeniem, zgodnie z jego wszystkimi zaleceniami Wykonawca ma wykonać przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, zgodnie z zasadami wiedzy i obowiązującymi przepisami oraz pozwoleniem konserwatorskim. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca obowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia własnym sprzętem, narzędziami i materiałami dopuszczonymi w programie prac konserwatorskich, gwarantującymi wysoki poziom prac, posiadającymi wymagane prawem normy, atesty i certyfikaty;

- Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia pod własnym nadzorem oraz przy pomocy osób zapewniających wysoki poziom robót oraz wymagane kwalifikacje w tym osobą posiadającą uprawnienia budowlane oraz kierującą pracami konserwatorskimi spełniającą wymogi określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2024r. poz. 1292),

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac jest obowiązany do przekazania informacji wynikających z pozwolenia konserwatorskiego oraz zapewnienia udziału Wojewódzkiego Konserwatora w odbiorach oraz po zakończeniu robót do sporządzenia dokumentacji powykonawczej opracowanej przez osoby odpowiedzialne za wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia zakończenia robót w oparciu o wymagania zawarte w pozwoleniu konserwatorskim.

- Wykonawca powinien informować Konserwatora o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac.

- Wykonawca będzie obowiązany do organizacji prac zapewniającej bezpieczeństwo i maksymalnie zmniejszoną uciążliwość związaną z prowadzonymi pracami:

- informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na poziom wykonywanych prac,

- zapewnienia, w czasie wykonywania prac, na terenie kościoła wewnątrz i na zewnątrz należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP i p. poż oraz do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z realizacją robót oraz na skutek działań własnych oraz innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę,

- utrzymywania drożności komunikacyjnej obiektu, zabezpieczenie miejsc wykonywania prac,

- na czas i w miejscu wykonywania prac – osłonięcia szczelną obudową miejsc, w których będą prowadzone prace,

- każdego dnia po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu prac.

- Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu umowy, należy traktować jak informację uściślającą. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji 
i walorów użytkowych. Przez jakość, należy rozumieć minimalne parametry urządzenia lub materiału wskazanego z nazwy, w zakresie wartości podanych w dowolnie obowiązującej normie na terenie Kraju lub Europy dla tego urządzenia lub materiału.

§ 2

Czas trwania umowy.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31. grudnia 2025 r.

- Teren prac zostanie przekazany Wykonawcy, w dniu zawarcia umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że termin wykonania umowy obejmuje prawidłowe wykonanie wszystkich prac potwierdzonych pozytywnym Protokołem Odbioru Końcowego, podpisanym przez Strony Umowy.

§ 3

Wykonanie umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych posiadających atesty dopuszczone do stosowania.

- Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty, atesty, świadectwa jakości i inne podobne dokumenty, świadczące o dopuszczeniu do stosowania w obrocie oraz potwierdzające skład i wymagania zawarte w Załączniku nr 1do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3, w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli prace będą wykonywane w sposób niezgodny z opisem przedmiotu umowy lub wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni, a w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę niezgodności, Zamawiający będzie miał prawo do zmniejszenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 o kwotę oszacowaną przez Zamawiającego, lub w przypadku rozbieżności zdań Stron ustalenie kwoty zmniejszonego wynagrodzenia zostanie dokonane przez powołanego biegłego.

- Koszt wykonanych badań, jak również szacunku wykonanego przez biegłego ponosi Strona, która nie zgadzała się z ustaleniami drugiej Strony, a stanowisko nie znalazło potwierdzenia w opinii lub badaniach sporządzonych przez biegłego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac oraz za jakość zastosowanych materiałów.

- Do obowiązków Zamawiającego w szczególności należy:

- przekazanie Wykonawcy terenu budowy, na podstawie protokołu przekazania,

- dokonanie odbioru wykonanych robót,

- zapłata umownego wynagrodzenia,

- udzielenie pełnomocnictwa Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego przed Urzędami i organami w celu uzyskania przewidzianych przepisami uzgodnień oraz decyzji administracyjnych jeżeli będą wymagane przepisami prawa.

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy,

- wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie uprawienia, kwalifikacje, przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt dostarczenie wszystkich niezbędnych zezwoleń, atestów, certyfikatów, itp.,

- zapewnienie nadzoru nad realizowanymi pracami w tym archeologicznego i konserwatorskiego, nadzór w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie prac.

- pełnienie nadzoru nad odebranymi elementami przedmiotu umowy,

- utrzymanie ogólnego porządku w obiekcie poprzez:

  - ochronę mienia,

  - właściwe oznakowanie terenu prac,

  - nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,

  - utrzymanie zabezpieczeń przeciwpożarowych,

  - usuwanie awarii związanych z prowadzeniem prac,

  - wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych prac,

- uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego,

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpływać na jakość robót lub opóźnień terminu zakończenia wykonania umowy,

- Wykonawca zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie zapobiegania epidemii.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących Wykonawcy, podwykonawcy  oraz osób trzecich, przebywających w rejonie prowadzonych prac oraz z tytułu opłat i kar nałożonych przez stosowne organy administracji publicznej w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności dotyczących standardów ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do:

- naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia obiektu, bądź urządzeń w toku realizacji,

- umieszczenia tablicy informacyjnej, informującej o wykonywaniu prac oraz zabezpieczenia terenu w czasie realizacji robót,

- pozostawienia całego terenu prac po ich zakończeniu w stanie czystym nadającym się do użytkowania bez dodatkowych prac,

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu oraz wszystkim 
upoważnionym przez niego osobom oraz odpowiednim organom dostęp do terenu prac.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji Zamawiającego, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca będzie obowiązany na własny koszt, do usuwania materiału odpadowego z terenu budowy w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu, zgodnie z ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2024 r. poz.399) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Proszowice.

- Wykonawca w celu udokumentowania usuwania odpadów w sposób, o którym mowa w ust. 14, będzie obowiązany prowadzić pełną dokumentację określającą, rodzaj, ilość materiału odpadowego, termin usunięcia oraz kto tego usunięcia dokonał.

- Dokumentacja, o której mowa w ust. 15 będzie zawierać wszelkie fakty związane 
z usuwaniem odpadów.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy,

- utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem,

§ 4

Podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:

- osobiście,

- przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które       wykonuje przy pomocy podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo prac budowlanych lub konserwatorskich, a także projekt jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane lub konserwatorskie i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane lub konserwatorskie, dostawy lub usługi  i  do jej zmian, w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednio projektu lub kopii umowy i ich zmian.

- Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni, od dnia przedłożenia faktury wraz z dokumentami wymaganymi przepisami ustawy – Prawo budowlane. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane prace, jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych prac.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, do czasu przedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi, prac budowlanych  lub konserwatorskich..

- Podwykonawca zawiera umowy z dalszymi podwykonawcami, stosując odpowiednio  postanowienia ust. 3 – 8.

- Wysokość kar umownych z tytułu, które Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 1 % kwoty należnego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane lub konserwatorskie, lub projektu jej zmiany, wynosi w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  100,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z wymogami projektu umowy.

- Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za realizowane prace względem podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy), nie ujawnionego mu przez Wykonawcę.

§ 5

Wynagrodzenie.

- Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy całkowite wynagrodzenie w wysokości …..  zł brutto (słownie….  złotych), w tym podatek VAT w wysokości  …. zł (słownie: …. złotych).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone w dwóch transzach, tj.:

- pierwsza transza w wysokości do 50 % dotacji oraz wkład własny.

- druga transza po odbiorze końcowym.

- Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 10. Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń wobec Zamawiającego w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego lub rezygnacji z wykonania jej części, jednak nie większej niż 30%.

- W przypadku zwiększenia zakresu prac lub jego zmiany Strony uzgodnią wysokość wynagrodzenia.

§ 6

Warunki płatności

- Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy, zostanie rozliczone fakturą częściową oraz po zakończeniu przedmiotu umowy fakturą końcową.

- Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Za datę płatności, uznaje się datę obciążenia rachunku  bankowego Zamawiającego.

- Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, stanowić będzie potwierdzone należyte wykonanie przedmiotu umowy protokołem odbioru robót.

- Za wszelkie przekroczenia wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub podwykonawców oraz wynagrodzeń za poszczególne części prac, Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową wobec podwykonawcy lub podwykonawców.

- Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Warunkiem zapłaty faktury, jeżeli Wykonawca będzie zatrudniał podwykonawców, za odebrane prace, będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę – kopii przelewów wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych prac oraz oświadczenie podwykonawcy lub podwykonawców o zapłacie należnego mu wynagrodzenia. Wykonawca oświadcza, że potwierdzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, będzie stanowiło integralną część (załącznik) wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane lub konserwatorskie lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na prace budowlane lub konserwatorskie.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane lub konserwatorskie lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest bezusterkowy protokół odbioru  końcowego robót.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, bądź braku oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

§ 7

Odbiory

- Strony ustalają, że Zamawiający dokona odbioru robót zanikających oraz odbioru częściowego i końcowego.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót pisemnie, ze wskazaniem daty zakończenia robót.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. W przypadku robót zanikających, odbiór w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje  o zamiarze realizacji prac zanikających                i wykona je bez odbioru Zamawiającego, to będzie zobowiązany do odkrycia tych prac          w celu ich zbadania, a następnie przywróci prace do stanu poprzedniego na swój koszt.

- Zakończenie prac komisji odbioru spisaniem protokołu bezusterkowego odbioru jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonym przez Wykonawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru robót.

- Strony ustalają, że każdorazowo z prac komisji odbioru, sporządzone zostaną protokoły określające wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. Protokoły odbioru podpisane przez strony, Zamawiający dostarcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Protokoły te będą stanowić podstawę do wystawienia faktury.

- Odbiór końcowy nie może być dokonany, jeżeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanowień niniejszej umowy, obniżają przewidzianą przez Zamawiającego zdolność użytkową wykonanych robót.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wada nadaje się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- W czynnościach odbioru będą uczestniczyć Wykonawca, Zamawiający oraz Konserwator   Zabytków /jeżeli będzie wymagana obecność/.

- Wykonawca przeprowadzi przed odbiorem, przewidziane przepisami próby i sprawdzenia 
techniczne. O terminie ich przeprowadzenia, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, nie później niż na 3 dni przed terminem wyznaczonym do ich wykonania.

- Zamawiający podpisuje odbiór robót, po sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z technologią oraz po sprawdzeniu ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,                w tym w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa.

- Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru końcowego jest 
uzyskanie przez niego, wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów 
i zezwoleń co do urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy..

§ 8

Kary umowne.

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy lub jej części – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,  za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym  upłynął termin odbioru lub termin wykonania części przedmiotu umowy,

- za zwłokę w usunięciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego, w którym  upłynął termin wyznaczony na usunięcie usterek lub wad,

- za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót trwającej dłużej niż 15 dni roboczych z winy Wykonawcy – w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przez co rozumie się także nieprzystąpienie przez Wykonawcę do jej wykonania – w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za uniemożliwienie rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu umowy trwającej dłużej niż 15 dni roboczych z    przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień uniemożliwienia rozpoczęcia lub przerwy,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być dokonany,

- za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, z wyłączeniem   § 9 ust. 2 umowy – w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1. Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji dla robót wykonanych do dnia odstąpienia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Oprócz okoliczności wymienionych w umowie oraz w treści Księgi trzeciej Tytuł  XV Kodeksu Cywilnego, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie

30 dni, od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o okoliczności uzasadniającej

odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

  - z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni      żądaniu Zamawiającego,

  - przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 15 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego, nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych, od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

  - z przyczyn zawinionych, nie przystąpił do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,

  - dokonuje cesji wierzytelności umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego,

  - w razie konieczności:

- dokonywania 2-krotnej bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz    podwykonawcy lub podwykonawców lub

- konieczności dokonania bezpośrednich płatności, na sumę większą niż 5% wartości  umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia       umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od  umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część robót  wykonanych przed odstąpieniem od umowy, niezależnie od tego, która ze Stron odstąpiła od umowy.

- Odstąpienie Zamawiającego od umowy, następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie jeżeli:

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2.

- Odstąpienie Wykonawcy od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za potwierdzeniem, z chwilą otrzymania przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, chyba, że powodem odstąpienia były przyczyny od niej niezależne,

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

  - W terminie 7 dni, Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny,

  - Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. Jeżeli w tym terminie Wykonawca nie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza, Zamawiający ma prawo do zlecenia jego usunięcia przez osobę trzecią, na koszt Wykonawcy ze wskazaniem Wykonawcy jako płatnika faktury.

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy, z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń określonych w ust. 7 pkt 3,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza i urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 10

Zmiana umowy.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej.

- Zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii               wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy               może nastąpić w przypadku:

- jeżeli spowoduje obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na                  eksploatację i konserwację przedmiotu umowy lub wynikają z aktualizacji                   rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących                   przepisów,

- nastąpi zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od      przyjętych w szczegółowym opisie przedmiotu umowy (Załącznik do umowy), w przypadku wycofania lub niedostępności na rynku   materiału lub urządzenia opisanego w Załączniku do umowy.

- Dokonując zmiany sposobu świadczenia, Strony wyodrębnią:

prace zamienne, tj. prace, które Wykonawca wykona w zamian prac zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu umowy,

- prace zaniechane, przez które rozumie się prace objęte szczegółowym opisem przedmiotu umowy, a których wykonanie stało się zbędne

- Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania  przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, w następujących sytuacjach:

- jeżeli przyczyny będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi       Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian zakresu robót, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz wystąpienia robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w szczegółowym opisie przedmiotu umowy, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

- zmian obowiązujących przepisów prawa, wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności wynikających z ogłoszenia epidemii,

- Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5 wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający ustosunkuje się do wniosku.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 5 wraz z informacją uzasadniającą żądanie zmiany umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy.

- W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności.

- W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,

5) zmiany harmonogramu.

- Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może dokonać cesji wierzytelności należności wynikającej z tytułu realizacji przedmiotowej umowy.

- W przypadku, np. choroby, śmierci, rezygnacji z pełnienia obowiązków, utraty uprawnień itp., Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do osoby/osób, które wykonują niniejszą umowę na inne legitymujące się, wymaganymi uprawnieniami lub kwalifikacjami.

§ 11

Rękojmia.

- Roszczenia z tytułu rękojmi, mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosi Wykonawcy istnienie wad w okresie rękojmi. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi, będą kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz prawidłowo ocenione pod względem przyczyny ich powstania według stanu na dzień sporządzenia protokołu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie i miejscu kwalifikacji wad, w terminie 7 dni przed dokonaniem oględzin. Protokół z komisyjnego zakwalifikowania wad, otrzyma Wykonawca bezpośrednio po zakończeniu działania komisji.

- Terminy usunięcia ujawnionych wad i usterek, będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

- Nie usunięcie wad lub usterek w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszej umowy lub jeżeli chodzi o wady stwierdzone w czasie wykonywania przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim. Kosztem usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku w całości obciążony Wykonawca.

§ 12

Gwarancja.

- Na wykonany przedmiot umowy, Wykonawca udzieli gwarancji na okres … (….) lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W dacie odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca wystawi pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji oraz postanowienie, o którym mowa w ust. 9.

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany do usuwania usterek lub wad w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

- W okresie gwarancyjnym, Zamawiający ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

  - w dniu następnym, licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

  - dla wymienianych materiałów z dniem wymiany.

- Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i usterek powstałych w okresie gwarancji w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że z uwagi na przyczyny obiektywne, np. konieczność sprowadzenia materiałów i części z zagranicy, termin usunięcia wad i usterek może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach skrócony w porozumieniu z Wykonawcą.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, a koszty z tym związane pokryje Wykonawca. Przed zleceniem usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej, Zamawiający zobowiązany jest do wezwania Wykonawcy na piśmie do usunięcia wad lub usterek, wyznaczając mu dodatkowy termin jednak nie dłuższy niż 7 dni.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę w przypadku zajścia okoliczności, o których mowa w ust. 7 dotyczących zlecenia przez Zamawiającego usunięcia wad lub usterek osobie trzeciej, po ich usunięciu i odebraniu przez Zamawiającego, osoba trzecia wystawi fakturę za wykonane prace na Wykonawcę jako płatnika.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości, w tym również za prace wykonane przez podwykonawców.

- Zamawiający z tytułu gwarancji jakości, może żądać usunięcia wady lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli ujawniła się ona w czasie trwania gwarancji i rękojmi.

§ 13

Postanowienia końcowe.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie postanowienia ustawy – Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

- Strony zgodnie postanawiają, że wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą poddane przez strony w pierwszej kolejności mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym wspólnie przez strony mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej, spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

- Rozpatrywanie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy strony umowy zgodnie poddają Sądowi właściwemu według siedziby Zamawiającego.

- Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się, że w trakcie realizacji umowy będzie wypełniał wszelkie przewidziane prawem obowiązki w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że nie zachodzą w stosunku do niego  przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 507)2.

- W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 6, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci karę w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zamawiający: 								Wykonawca:

Załącznik do umowy:

– Szczegółowy opis przedmiotu umowy

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.